П Л А Н

организационных мероприятий («дорожная карта») на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение»,

в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

(2015-2017 годы)

- Общее описание

1. Целью плана организационных мероприятий (дорожная карта) на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение», в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (далее – План мероприятий («дорожная карта») Дубровского городского поселения) является обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем на основе реализации мероприятий  по ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Реализация Плана мероприятий Дубровского городского поселения призвана обеспечить установление механизмов зависимости решения задач, связанных с улучшением жилищных условий граждан, от количества ликвидированного аварийного жилищного фонда.

3. Для расселения двух многоквартирных домов  (293,3 кв. м) Дубровского  городского поселения, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, необходимо предусмотреть долевое финансирование из бюджета Дубровского городского поселения в сумме 1 127 606,99 руб.

Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Дубровского городского поселения, подлежащая переселению в течение 2015 – 2017 гг. определена в приложении № 1 к Плану мероприятий Дубровского городского поселения.

Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Дубровского городского поселения определено в приложении № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») Дубровского городского поселения, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда.

Обоснование возможности фактического исполнения обязательства по ликвидации аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017 года в рамках реализации в рамках  реализации муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2017 годы в приложении 3 к Плану мероприятий («дорожной карте») Дубровского городского поселения, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Результатом успешной реализации Плана мероприятий  (дорожной карте) Дубровского городского поселения является выполнение целевых показателей ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

План организационных мероприятий («дорожная карта») Дубровского городского поселения, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (2015-2017 годы)

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо (орган) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, исполняемые на уровне муниципального образования «Дубровское городское поселение» |
| 1. | Подготовка и утверждение муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы | до 10 апреля 2013 года | органы местного самоуправления (по согласованию) | при отсутствии ранее разработанных муниципальных программ, в которые включен нерасселенный аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года |
| 2. | Принятие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на 2015 год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2014 года | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 3. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений | в течение одного года со дня принятия правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) решения о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда до 31.12.2015г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 4. | Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | в течение трех месяцев после оформления построенных, приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, но не позднее сроков, указанных в региональной адресной программе до 31.12.2015г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 5. | Заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми в муниципальную собственность подлежат передаче часть жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2015 год | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 6. | Заключение договоров социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | в течение 3-х месяцев после оформления построенных, приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, но не позднее сроков, указанных в региональной адресной программе до 31.12.2015г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 7. | Снос расселяемого аварийного жилищного фонда | до 30.06.2017г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 8. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению | до 31.12.2017г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |