РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2025 г.                                                                                                          № 305    п. Дубровка

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования Дубровский

муниципальный район Брянской области (2025-2028 годы)

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в связи с принятием правлением публично-правовой компании «Фонд развития территорий» решения о распределении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств такового на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, доведением Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (от 22.07.2025 №3464-Исх) плановых лимитов денежных средств и прогнозных объемов расселения аварийного жилищного фонда исходя из объема финансирования по годам реализации программы переселения на период 2025-2028 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Дубровский муниципальный район Брянской области (2025-2028 годы) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района» и разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дубровского района И.В. Самохина.

- Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Заместитель главы администрации

Дубровского района                                                                                  С.Н. Ефименко

Приложение

к постановлению администрации

Дубровского района от 28.07.2025 №305

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Дубровский муниципальный район Брянской области» (2025-2028 годы)

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Дубровский муниципальный район Брянской области» (2025-2028 годы)

| Наименование программы | муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Дубровский муниципальный район Брянской области» (2025-2028 годы) (далее по тексту - Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Дубровского района- орган местного самоуправления, исполнительно- распорядительный орган муниципального образования Дубровский муниципальный район Брянской области. |
| Цели Программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; - ликвидация аварийного жилищного фонда; - минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот путем поэтапной ликвидация аварийного жилищного фонда. |
| Задачи Программы | - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в период с 01.01.2017 по 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. |
| Этапы и сроки реализации Программы | программу планируется реализовать в течение 2025- 2028 годов: этап 2025 года – 2025-2026 годы; этап 2026 года – 2026-2027 годы; этап 2027 года – 2027-2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования составляет – 16 173 534, 00 руб., в том числе: средства публично-правовой компании «Фонд развития территории» (далее по тексту- Фонд) – 10 199 515,75 руб.; средства бюджета Брянской области (далее по тексту- областной бюджет) – 5 812 282,91 руб.; средства бюджета муниципального образования Дубровское городское поселение Дубровского муниципального района Брянской области (далее по тексту- местный бюджет) – 161 735, 34 руб.. Финансирование этапа 2027 года (2027-2028 годы) предусмотрено после доведения до Брянской области лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; ликвидация площади аварийного жилищного фонда муниципального образования Дубровский муниципальный район Брянской области (далее по тексту- муниципальное образование). Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 4 к Программе. |

1.  Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории

муниципального образования Дубровский муниципальный район Брянской области

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Принятие Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту- Закон №185-ФЗ) стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с Программой, будет способствовать снижению социальной напряженности в области, повышению качества проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

2. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

В рамках исполнения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 №536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования   и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными» Администрация, как орган местного самоуправления, исполнительно-распорядительный орган  муниципального  образования, обеспечивает формирование и ведение в автоматизированной информационной системе Фонда (далее – АИС Фонда) реестра многоквартирных домов, признанных аварийными.

На основании сведений, внесенных Администрацией – органом местного самоуправления, исполнительно-распорядительным органом муниципального  образования в АИС Фонда, после проверки Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области их полноты и достоверности, формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных в период  с 01.01.2017 по 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

3. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Программы

Перечень требований к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Программы определяется в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

4. Критерии очередности участия в Программе переселения МКД

Перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в этапы Программы, определяется Администрацией, исходя из объема финансирования, предусмотренного Законом Брянской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Муниципальная Программа разрабатывается с учетом требований методических рекомендации по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5. Механизм реализации Программы

В Программу включаются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 01.01.2017 по 01.01.2022.

Перечень аварийных и подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов указан в Реестре жилищного фонда (многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства) являющемся приложением № 1 к Программе.

- Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представленных Администрацией в соответствии с положениями ч. 6 ст. 17 Закона №185-ФЗ.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при их переселении из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Брянской области. При этом отказы граждан, в том числе неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Брянской области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со ст. 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Брянской области, с письменного согласия граждан.

Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан с их письменного согласия может осуществляться Администрацией путем предоставления жилых помещений свободного муниципального жилого фонда.

Собственники жилых помещений, входящих в состав аварийного жилищного фонда, избравшие в качестве способа переселения предоставление иного пригодного для проживания жилого помещения, в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, оплачивают возникающую разницу за счет собственных средств. Порядок и сроки внесения гражданами денежных средств определяется соглашением сторон.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Программы, осуществляется Администрацией, через печатные и электронные средства массовой информации.

6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы и объемы её финансирования

Финансовые средства Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Минимальный размер этапа Программы, реализация которого осуществляется с участием средств Фонда, на текущий год определяется как частное от деления суммы лимита предоставления финансовой поддержки Фонда на соответствующий год, объема финансирования за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета, на среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Брянской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на квартал, в котором подается заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах лимита предоставления финансовой поддержки.

Плановый объем финансирования на реализацию Программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, принята равной стоимости одного квадратного метра, установленной для Брянской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал года утверждения настоящей Программы.

Приобретение жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое помещение, производятся в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, и на основании соглашения с собственником жилого помещения. В случае принятия собственниками жилых помещений соответствующего решения уплата части средств за приобретаемые помещения, превышающей размер возмещения стоимости за изымаемое жилое помещение, может быть произведена за счет собственных средств.

- Программа предусматривает предоставление местному бюджету субсидий из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области. Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в пределах запланированного объема финансирования. Превышение планового объема финансирования на реализацию Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и (или) средств местного бюджета.

Использование денежных средств, не израсходованных при реализации Программы, осуществляется в соответствии с Порядком использования денежных средств, не израсходованных при реализации региональных адресных программ, утвержденным Решением Фонда в соответствии Законом N 185-ФЗ.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда, предусмотренная ч. 6 ст. 13.6 Федерального закона от  29.07.2017 № 218-ФЗ  «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  может расходоваться на цели, установленные подпунктами «а»-«ж» п. 19 Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 №1469 (далее по тексту- Правила).

В случае если финансовая поддержка за счет средств Фонда израсходована на цели, предусмотренные п. 19 Правил, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных текущим этапом Программы, не в полном размере, неизрасходованные средства финансовой поддержки подлежат направлению на цели, предусмотренные п. 19 Правил, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных последующими этапами Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования.

В Плане реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения, являющемся приложением № 2 к Программе, указан объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования.

7. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.01.2022, включает основные показатели Программы: численность подлежащих переселению граждан, количество и расселяемую площадь жилых помещений, стоимость Программы переселения, запланированные на весь период действия Программы и в разбивке по этапам.

План мероприятий по переселению граждан приведен в приложении                 № 3 к Программе.

- 8. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы и расходования денежных средств

- Администрация представляет отчеты о ходе реализации Программы в Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области в сроки и по формам, установленным Соглашением, который 	осуществляет контроль за ходом реализации Программы.

9. Оценка социально-экономической эффективности программы и ее результатов

Программа носит социальный характер, основным критерием её эффективности является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

расселение вошедшего в Программу аварийного жилищного фонда;

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.