Согласовано:                                            Согласовано:                                                              Утверждаю:

Директор Департамента                         Главный инженер                                       Глава администрации

ТЭК и ЖКХ Брянской области              ГУП «Брянсккоммунэнерго»                      Дубровского района

_____________О. В. Андрианов             ____________С. С. Жилкин             __________ И. А. Шевелев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022 годы»

на территории муниципального образования

«Дубровский район»

р.п. Дубровка

2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Дубровского муниципального района

Наименование программы

Дата принятия решения о разработке программы

Заказчик программы Цель и задачи программы «Реконструкция и технологическая модернизация «Реконструкция т технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022 годы»

Поручение главы администрации Дубровского  района о разработке муниципальной программы по замене тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы на 2018-2022 года Администрация Дубровского муниципального района Обеспечение потребителей Дубровского муниципального района коммунальными услугами теплоснабжения нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Задачи программы:

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;

- снижение аварийности внутриквартальных тепловых сетей;

- сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке

Основные целевые	Снижение уровня износа тепловых сетей исходя из их

показатели	материальной технической характеристики и объёмов

ежегодной замены:

Сроки и этапы выполнения программы

Перечень основных мероприятий программы

2018-2022 годы

Срок реализации Программы – 2018-2022 года

- мероприятия по замене участков трубопроводов, срок

эксплуатации которых превышает нормативный срок

эксплуатации (25 лет);

- модернизация тепловых сетей и оптимизация схемы их   прокладки

- проведение наладочно-регулировочных работ на тепловых сетях

Объемы и источники                        Общий объем финансирования —  8329,6тыс.руб.,

финансирования	в том числе по годам: 2018-1671,4 тыс. руб., 2019 –  1671,4 тыс.руб.,

программы                                         2020 –  1671,4 тыс.руб., 2021- 1671,4 тыс.руб., 2022- 1644 тыс.руб.

в том числе: средства теплоснабжающих предприятий – 7781,6 тыс. руб.;

средства местного бюджета -  548,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы

Успешная реализация Программы позволит:

- повысить надежность и качество теплоснабжения (сокращение

аварий, поддержание заданного температурного режима)

Контроль за своевременным и полным проведением мероприятий     Программы осуществляет администрация Дубровского района

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Дубровского района.

Финансовый контроль за ходом реализации программы осуществляет финансовое управление администрации Дубровского района.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Действующие системы теплоснабжения Дубровского района требуют модернизации и повышение уровня технической надёжности трубопроводов тепловых сетей и установленного на них оборудования. Тепловые сети Дубровского района эксплуатируются более 20 лет и приближены к сроку физического износа. В настоящее время износ тепловых сетей, обслуживаемые ГУП «Брянсккоммунэнерго», составляет 54,5 процентов. Существующие темпы капитальных ремонтов, затраты на которые предусмотрены в тарифах на тепловую энергию предприятия теплоэнергетического комплекса, не обеспечивают достаточных объёмов замены тепловых сетей для снижения аварийности.

Большой физический износ тепловых сетей на территории Дубровского муниципального района приводит к ряду проблем, которые помимо технического характера имеют и социальную сторону жизненно важных интересов населения района. Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей, не может повысить надёжность теплоснабжения и может привести к тому, что темпы ремонтов не будут перекрывать темпы физического износа теплотрасс, что в свою очередь приведёт к регулярным перерывам или полному прекращению в теплоснабжении отдельных объектов жилищного фонда и социальной сферы в период отопительного сезона. Неэффективность ежегодных, самостоятельно проводимых эксплуатирующими организациями ремонтов приводит к необходимости программного метода в подходе к капитальному ремонту и технологической модернизации ветхих тепловых сетей на новые сети, отвечающие современным требованиям.

Система организации контроля

за исполнением программы

Недофинансирование программ ремонта в последние годы привело к значительному увеличению доли тепловых сетей, отслуживших нормативный срок эксплуатации и требующих замены. Отсутствие у теплоэнергетических предприятий денежных средств на замену выработавших свой ресурс тепловых сетей и установленного для их функционирования оборудования приводит к повышению затрат на производство тепловой энергии за счёт перерасхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), которое является следствием сверхнормативных тепловых потерь и утечек сетевой, горячей воды. Бюджет нерационального использования ТЭР на предприятиях коммунальной энергетики из-за недофинансирования замены теплоэнергетического оборудования, тепловых сетей, проведения режимно-наладочных работ намного превышает допустимые пределы в целях эксплуатации теплоэнергетического хозяйства. Реализация программного метода по перекладке ветхих участков теплотрасс при обязательной их модернизации, внедрения приборов учёта и регулирования гидравлических режимов является необходимым фактором обеспечения надёжности, теплоснабжения населения района.

Учитывая сложность проблемы и необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего кардинальное улучшение системы теплоснабжения района, представляется наиболее эффективным ее решение осуществлять в рамках муниципальной целевой программы «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022 годы».

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- Превышение стоимости мероприятий муниципальной Программы:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчётах муниципальной Программы;

— иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий муниципальной Программы.

  - Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий муниципальной Программы:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации тепловой энергии и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости муниципальной Программы.

3.Несвоевременность реализации мероприятий по капитальному ремонту (модернизации) объектов в рамках муниципальной Программы:

—• несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажная организация, торгово-закупочные компании);

- необходимость выполнения срочных незапланированных работ.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки муниципальной Программы.

Мероприятия позволяющие снизить данные риски могут быть:

- привлечение заёмных средств;

- использование собственных средств, областного и федерального бюджетов;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счёт средств

городского, сельских поселений, предприятий теплоэнергетического комплекса района,

Альтернативой поэтапной перекладки отдельных участков тепловых сетей является строительство новых магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей, что ведёт к значительному увеличению стоимости реализации Программы.

В целях обеспечения баланса интересов поставщиков и потребителей тепловой энергии более затратные способы реализации Программы разработчиком мероприятий не рассматриваются.

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков, этапов её реализации, целевых индикаторов и показателей

Основными целями Программы являются:

- повышение надёжности работы систем коммунального теплоснабжения Дубровского муниципального района;

-  повышение качества, услуг коммунального теплоснабжения населению, объектам социальной сферы и другим потребителям тепловой энергии  Дубровского муниципального района;

- повышение экономической эффективности работы систем коммунального теплоснабжения за счёт энергосбережения и повышения её энергоэффективности;

- замедление темпов роста тарифов на услуги теплоснабжения при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период 2018-2022 года и будет реализована в в 2018-2022 годах..

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке:

- повышение эффективности использования энергоресурсов;

- достижение устойчивой работы теплоэнергетического комплекса;

- обновление и модернизация основных фондов (теплотрасс и оборудования) коммунального теплоснабжения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;

- использование современных теплоизоляционных материалов при модернизации тепловых сетей.

Капитальные ремонты трубопроводов тепловых сетей планируется проводить изолированными трубами заводского изготовления в пенополиуретановой (ПНУ) или в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, а также в пенополиуретановых скорлупах.

- Перечень программных мероприятий

Реализация задач Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

- капитальный ремонт участков трубопроводов тепловых сетей;

- технологическая модернизация систем теплоснабжения;

- проведение наладочно-регулировочных работ в системах теплоснабжения.

  - Существующие тепловые сети Дубровского района эксплуатируются более 20 лет и приближены к сроку физического износа, ветхим сетям протяженностью 1, 895 км. требуется срочная замена. Общий износ тепловых сетей, обслуживаемые ГУГ1 «Брянсккоммунэнерго», составляет 54,5 процентов. План мероприятий Программы, предусмотренный к реализации на территории Дубровского  муниципального района с оценкой финансовых затрат на их реализацию, приведён в приложении № 1.

  - Тепловые сети на территории Дубровского муниципального района выполнены в подземном исполнении в непроходных каналах и в надземном исполнении. Техническое состояние железобетонных каналов теплосети, теплоизоляционных материалов из рубероида и матов из стекловаты не обеспечивают- надёжного и бесперебойного теплоснабжения, кроме того не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. Программой предусмотрена технологическая модернизация тепловых сетей путём применения предварительно изолированных труб заводского изготовления с возможностью их бесканальной прокладки, что в значительной степени снижает стоимость строительно-монтажных работ, увеличивает срок службы до 50 лет, уменьшает тепловые потери в 10 раз.

  - В целях создания устойчивых тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей и систем теплопотребления путём распределения теплоносителя между потребителями тепловой энергии в соответствии с их тепловыми нагрузками Программой предусмотрены мероприятия по наладочно-регулировочным работам в системах теплоснабжения.

Информация о необходимых для реализации мероприятий ресурсах по основным направлениям приведена в смете расходов приложении № 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечение Программы

Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы определён посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия, а также с учётом мероприятий по развитию технологически связанных между собой сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся на территории Дубровского муниципального района (по согласованию). Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, определены на основании действующей сметной нормативной базы и обеспечиваются с разбивкой на периоды, соответствующие периодам действия тарифов на тепловую энергию, за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 30,12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», предусматриваются заёмные финансовые средства, финансовые средства собранные в результате установления платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию теплоэнергетического комплекса, сэкономленные в результате повышения.

5. Механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм

управления целевой программой и механизм взаимодействия разработчиков и

исполнителей

Механизм реализации Программы предусматривает отработку управленческих, правовых и финансовых схем обеспечения мероприятий, предусмотренных Программой.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Дубровского муниципального района. Финансовый отдел администрации Дубровского муниципального района, ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Рем-Сервис» (по согласованию) обеспечивают работу по исполнению программных мероприятий.

Реализация программы предполагает выполнение мероприятий по замене участков трубопроводов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает нормативный - 25 лет, а также трубопроводов, срок эксплуатации которых близок к нормативному.

Финансовый отдел администрации Дубровского муниципального района осуществляет:

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 1 февраля) и представление районному Совету народных депутатов информации о выполнении программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

- контроль за эффективным использованием средств бюджета на реализацию мероприятий Программы;

Исполнители Программы;

- несут ответственность за рациональное использование выделяемых, на реализацию мероприятий Программы, бюджетных средств;

- отчитываются за реализацию мероприятий Программы, их эффективность;

- вносят предложения по совершенствованию механизма реализации программы.

Для успешной реализации Программы и отдельных предусмотренных ею мероприятий предполагается создание и использование эффективных коммуникационных механизмов с освещением в средствах массовой информации:

мониторинга промежуточных и конечных результатов реализации мероприятий Программы:

эффективности реализации Программы на основании достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Корректировка программных мероприятий, решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы проводится на основании:

низкой оценки результатов эффективности Программы по фактически достигнутым количественным и качественным значениям целевых показателей и индикаторов;

дефицита финансовых средств, в бюджете муниципального района ;

по результатам оценки эффективности программы возможно принятие решения о сокращении, на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на её реализацию.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Выполнение мероприятий Программы приведёт к ряду социальных и экономических эффектов.

Социальные:

повышение стабильности теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта.

повышение качества теплоснабжения, то есть обеспечение внутренней нормативной температуры в помещений жилищного фонда.

Экономические:

снижение производственных затрат на эксплуатацию тепловых сетей, связанных с их ремонтом и утечкой теплоносителя, что в свою очередь отразится на себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения;

снижение незапланированных издержек на проведение аварийно- восстановительных работ;

снижение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения.