Приложение 1

к муниципальной программе

«Реконструкция и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022 годы»

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной программы

«Реконструкция и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022 годы »

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации 2018-2022гг | План замены сетей, км | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования, которые предусмотрены программой | Ответственные исполнители (органы исполнительной власти, структурные подразделения администрации района, хозяйствующие субъекты) | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 3,04 | 8329,6 | 1671,4 | 1671,4 | 1671,4 | 1671,4 | 1644,0 |  |  |  |
|  | Отрасль теплоснабжения |
| 1. | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, п. Сеща, Котельная, ул. Центральная. | 2018 | 0,21 | 575,4 | 575,4 | - | - | - | - | Источники ООО «Рем- Сервис» | ООО «Рем-Сервис», администрация Дубровского района. | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 2 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2018 | 0,36 | 986,4 | 986,4 |  |  | - |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго», | ГУП «Брянсккоммунэнерго», администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы ГВС и отопления от ТК-1 до административного здания ГБУ КЦСОН в п. Дубровка | 2018 | 0,04 | 109,6 | 109,6 | - | - | - | - | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: | 2018 | 0,61 | 1671,4 | 1671,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, п. Сеща, Котельная, ул. Центральная. | 2019 | 0,21 | 575,4 | - | 575,4 | - | - | - | Источники ООО «Рем- Сервис» | ООО «Рем-Сервис», администрация Дубровского района. | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 5 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2019 | 0,36 | 986,4 | - | 986,4 | - | - | - | ГУП «Брянсккоммунэнерго», | ГУП «Брянсккоммунэнерго», администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 6 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2019 | 0,04 | 109,6 | - | 109,6 | - | - | - | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: | 2019 | 0,61 | 1671,4 | - | 1671,4 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, п. Сеща, Котельная, ул. Центральная. | 2020 | 0,21 | 575,4 | - | - | 575,4 | - | - | Источники ООО «Рем- Сервис» | ООО «Рем-Сервис», администрация Дубровского района. | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 8 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2020 | 0,36 | 986,4 | - | - | 986,4 | - | - | ГУП «Брянсккоммунэнерго», | ГУП «Брянсккоммунэнерго», администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 9 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2020 | 0,04 | 109,6 | - | - | 109,6 | - | - | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: | 2020 | 0,61 | 1671,4 | - | - | 1671,4 | - | - | - | - | - |
| 10 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, п. Сеща, Котельная, ул. Центральная. | 2021 | 0,21 | 575,4 | - | - | - | 575,4 | - | Источники ООО «Рем- Сервис» | ООО «Рем-Сервис», администрация Дубровского района. | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 11 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2021 | 0,36 | 986,4 | - | - | - | 986,4 | - | ГУП «Брянсккоммунэнерго», | ГУП «Брянсккоммунэнерго», администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 12 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2021 | 0,04 | 109,6 | - | - | - | 109,6 | - | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: | 2021 | 0,61 | 1671,4 | - | - | - | 1671,4 | - | - | - | - |
| 13 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, п. Сеща, Котельная, ул. Центральная. | 2022 | 0,2 | 548,0 | - | - | - | - | 548,0 | Источники ООО «Рем- Сервис» | ООО «Рем-Сервис», администрация Дубровского района. | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 14 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2022 | 0,36 | 986,4 | - | - | - | - | 986,4 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», | ГУП «Брянсккоммунэнерго», администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 15 | Замена тепловых сетей теплотрассы Котельной, расположенной по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон | 2022 | 0,04 | 109,6 | - | - | - | - | 109,6 | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: | 2022 | 0,6 | 1644,0 | - | - | - | - | 1644,0 | - | - | - |