РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   27.03.2025г.                                                                                        № 120р

рп. Дубровка

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и улучшению санитарного состояния

территории населенных пунктов Дубровского

муниципального района Брянской области

В целях улучшения санитарного состояния территории населенных пунктов Дубровского муниципального района Брянской области, подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проведении комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки населенных пунктов Дубровского района:

- Провести с 29 марта по 30 апреля 2025 года весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов Дубровского района.

- Принять участие 29 марта, 12 и 26 апреля 2025г. общеобластных субботниках.

- Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Дубровского района согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

- Главам сельских поселений Дубровского района и главе администрации Сещинского сельского поселения дополнительно разработать и принять к исполнению мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке подведомственных населенных пунктов.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций принять к исполнению план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Дубровского района, активно задействовать трудовые коллективы и технику для исполнения плановых мероприятий.

- Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, транспорта и связи, строительства, ресурсоснабжающих организаций, автозаправочных станций независимо от форм собственности обеспечить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке подведомственных территорий с учётом прилегающей 25-метровой зоны.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности обеспечить еженедельное проведение в течение весенне-летнего периода санитарных пятниц.

- Главам сельских поселений и главе Сещинской сельской администрации уведомить жителей населенных пунктов поселений о необходимости в срок до 4 мая 2025 года осуществить уборку от мусора, а также благоустройство территории домовладений и прилегающих к домовладениям территорий.

- Комиссии в составе представителей отделения полиции МО «Жуковский», администрации Дубровского района, глав сельских поселений и главы Сещинской сельской администрации систематически проводить рейды по контролю за исполнением данного распоряжения с выявлением виновных в нарушении санитарного порядка и правил благоустройства на территории района и направлять материалы для рассмотрения административной комиссией Дубровского муниципального района Брянской области.

- Главам сельских поселений и главе Сещинской сельской администрации в срок до 5 мая 2025г. представить в администрацию Дубровского района информацию о проведённых мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения.

- Рекомендовать редакции газеты «Знамя труда» информировать жителей района о ходе проведения работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Дубровского района.

- Настоящее распоряжение разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дубровского района Самохина И.В.

Глава администрации

Дубровского района                                                                  И.А. Шевелёв

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Дубровского района

от 27.03.2025 г.    № 120р

№________ от ____________2013г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2025 ГОДА

1. Разработать и принять к исполнению мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке городского и сельских поселений Дубровского района. Ответственные за исполнение – главы поселений Дубровского района, глава Сещинской сельской администрации, заместитель главы администрации Дубровского района.

2. Организациям привлечь трудовые коллективы и технику к уборке и санитарной очистке ведомственных и прилегающих территорий. Ответственные – руководители организаций и предприятий.

3. Выявить и ликвидировать несанкционированные свалки мусора на территории поселений Дубровского района, провести санитарную очистку всех кладбищ. Ответственные – главы поселений Дубровского района, глава Сещинской сельской администрации, заместитель главы администрации Дубровского района, генеральный директор ООО «Жилкомсервис Дубровка».

4. Провести подсыпку, ямочный ремонт и грейдирование дорог, уборку улиц, скверов, мест общественного отдыха. Ответственные – главы поселений Дубровского района, глава Сещинской сельской аминистрации, заместитель главы администрации Дубровского района.

5. Провести обрезку и побелку деревьев, посадку деревьев и кустарников, разбить клумбы и посадить цветы возле административных и общественных зданий в населённых пунктах района. Ответственные – главы поселений Дубровского района, глава Сещинской сельской администрации, заместитель главы администрации Дубровского района.

6. Привести в надлежащее состояние мемориалы и памятники воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг., произвести уборку и покраску памятников на могилах умерших ветеранов ВОВ, захороненных на гражданских кладбищах поселений, уход за которыми не осуществляется. Ответственные - главы поселений Дубровского района, глава Сещинской сельской администрации, заместитель главы администрации Дубровского района.

7. Провести уборку подвальных помещений в многоэтажных домах. Очистить и отремонтировать контейнерные площадки. Ответственный – генеральный директор ООО «Жилкомсервис Дубровка», заместитель главы администрации Дубровского района.

8. Обеспечить исправное состояние и чистоту смотровых колодцев, провести косметический ремонт павильонов водозаборных скважин с ревизией и покраской оборудования. Ответственные – директор МУП «Водоканал Дубровский».

9. Провести плановую очистку, промывку и дезинфекцию водонапорных башен, резервуаров и сетей. Благоустроить павильоны водозаборных скважин. Ответственные – директор МУП «Водоканал Дубровский».

10.Произвести ремонт, благоустройство и дезинфекцию общественных колодцев и родников на территории поселений Дубровского района. Ответственные – главы поселений Дубровского района, глава Сещиснкой сельской администрации, заместитель главы администрации Дубровского района.

11.Провести уборку мусора, вырубку кустарниковой растительности и покос травы на территориях, прилегающих к гидротехническим сооружениям, расположенным на территориях городского и сельских поселений. Ответственные – главы поселений Дубровского района, глава Сещинской сельской администрации, заместитель главы администрации Дубровского района.

12.Провести уборку вокруг диспетчерских пунктов, конечных остановок транспорта, остановочных павильонов пассажирского транспорта в радиусе 10м, а также их ремонт. Ответственный – ген. директор ООО «АТП-Дубровка».

13. Рекомендовать редакции газеты «Знамя труда» освещать в печати ход проведения месячника по благоустройству в Дубровском районе. Ответственный – главный редактор газеты «Знамя труда».