Приложение 1

к Постановлению администрации

Дубровского района

от    18.11.2025г.  №498

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области»

(в редакции Постановления администрации Дубровского района от 26.03.2018г. №193, от 20.08.2018г. №543, от 25.09.2018 №650, от04.12.2018г.№875, от 17.12.2018г. №904, от 27.03.2019г. №210, от 19.11.2019г. №840, от 27.11.2019г. №867, от 10.02.2020г. №106, от 05.06.2020г. №306, от 10.09.2020г. №507, от 20.11.2020г. №665, от 09.02.2021г. №69, от 30.06.2021г. №343, от 27.09.2021г. №492, от 10.11.2021г. №588, №629 от 05.12.2022г., от 14.09.2023г. №407, от 15.03.2024г. №116, от 18.04.2024г. №158, от 14.03.2025г. №104, от 28.03.2025г. №121, 28.05.2025г. №213, 11.09.2025г. №382)

р.п. Дубровка

I. ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Дубровского района |
| Цели программы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области. |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования; Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. Повышение уровня доступности инвалидов и других маломобильных групп населения на объекты благоустройства и в жилой фонд. Благоустройство общественных территорий на территории Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области осуществляется также в рамках государственной программы Брянской области «Региональная политика Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 №733-п. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории р.п. Дубровка. Задача: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации уличного освещения, установки скамеек и урн, озеленения, приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов на территории р.п. Дубровка. |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2018-2030 годы (приложение № 11). Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы финансирования программы (с расшифровкой по источникам и годам финансирования) | Всего: 49 246 417,78 рублей, из них: 47 256 010,49 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 1 011 240,86 руб. – средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района; 979 166,43 руб. - за счет заинтересованных лиц. 2018 год – 3 344 177, 29 рублей, в том числе: 3 147 368,85 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 165 650,99 руб. – средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района; 31157,45руб. – за счет заинтересованных лиц. 2019 год – 4 437 576, 07 рублей, в том числе: 4 393 200,30 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 44 375, 77 руб.- средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. 2020 год – 6 353 878,18 рублей, в том числе: 6 031 885,70 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 153 163,54 руб.- средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района; 168 828,94руб. – за счет заинтересованных лиц. 2021 год – 6 045 590,71 рублей, в том числе: 5 759 616,03 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 153 782,81 руб.- средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района; 132 191,87руб. – за счет заинтересованных лиц. 2022 год – 3 664 696,80 рублей, в том числе: 3 497 323,60 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 127 837,88 руб.- средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. 39535,32руб. – за счет заинтересованных лиц. 2023 год – 5 775 190,67 рублей, в том числе: 5 445 728,22 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 150 764,36 руб.- средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. 178 698,09руб. – за счет заинтересованных лиц. 2024 год –5 455 634,93 рублей, в том числе: 5 219 617,97 руб.- средства федерального бюджета и областного бюджета; 76 662,81 руб.- средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района; 159 354,15руб. – за счет заинтересованных лиц. 2025 год – 5 398 477,84 рублей, в том числе: 5 077 786,48 руб. – средства федерального бюджета и областного бюджета; 51 290,75 руб. – средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района; 269 400,61 руб. – за счет заинтересованных лиц. 2026 год – 2 995 794,14 рублей, в том числе: 2 965 836,20 руб. – средства федерального бюджета и областного бюджета; 29 957,94 руб. - средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. 2027 год – 2 870 807,28 рублей, в том числе: 2 842 099,21 руб. – средства федерального бюджета и областного бюджета; 28 708,07 руб. - средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. 2028 год – 2 904 593,87 рублей, в том числе: 2 875 547,93 руб. - средства федерального бюджета и областного бюджета; 29 045,94 руб. - средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. 2029 год – 0,00 рублей, в том числе: 0,00 руб. – средства федерального бюджета и областного бюджета; 0,00 руб. – средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. 2030 год – 0,00 рублей, в том числе: 0,00 руб. – средства федерального бюджета и областного бюджета; 0,00 руб. – средства Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района. (Приложение 10). |
| Основные целевые индикаторы программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Дубровка, доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Дубровка от общего количества дворовых территорий. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения р. п. Дубровка). Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Результатами реализации программы станет улучшение содержания объектов благоустройства, дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика р.п. Дубровка, в том числе за счет: благоустройство с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, замена бордюрного камня); обеспечения обустроенных зон территорий общего пользования р. п. Дубровка. |

*) Значение показателей будут уточнены после проверки достоверности сметной документации.

**) Значение показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования мероприятий данной муниципальной программы.

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области

1. Характеристика текущего состояния

городской среды в р.п. Дубровка Дубровского городского поселения.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Комфорт и безопасность жизни жителей поселка   обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими, так же и органами местного самоуправления. Современный житель воспринимает всю территорию поселка, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской среды.  От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения.  Сегодняшнее текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.

Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок.  Благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет.

Всего на территории р.п. Дубровка насчитывается 34 дворовые территории, из них 14 территорий относятся к благоустроенным.   Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, составляет 20,3 % от общей численности населения Дубровского городского поселения.

В плачевном состоянии находятся муниципальные территории общего пользования.  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 0,05 га или 0,2% от общих площадей указанных территорий.

Такое состояние сферы благоустройства поселения обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха жителей.

Определение текущего состояния благоустройства территорий осуществляется в соответствии с порядком инвентаризации уровня благоустройства территорий.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018- 2030 годы.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018- 2030 годов, формируются  на основании проведенной инвентаризации и утверждаются в муниципальной  программе  на 2018- 2030 годы.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной муниципальной программы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Дубровского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
         Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации данной муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные данной муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106, предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
        Выполнение работ в рамках данной муниципальной программы должно быть синхронизировано с реализуемыми в р. п. Дубровка федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

Цель мероприятий – формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
1. Подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома).
2. Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).
3. Предоставление в уполномоченный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).
Определение местоположения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 N 153/пр.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 -  2030 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей поселка, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Приложение 1

Основные показатели, характеризующие

текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |  |  | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | * | 1 | * | 5 | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20,0 | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением,оборудованными площадками для сбора отходов | га | 218,3 | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилфонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО) | % | 20,3 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 1,0 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед | 16 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, площадки для выгула собак и другие) | га | 0,8 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения МО «Дубровское городское поселение» | % | 67,0 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед | 8 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | % | 0,2 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,05 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве Площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные) территорий, нуждающихся в благоустройстве | % Га | 0,2 1,58 | * * | * * | * * |  | * * | * | * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя МО «Дубровское городское поселение» | Кв. м. | 0,06 | * | * |  | * | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля трудового (финансового) участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | % | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |

Большинство площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территории МКД предусматривает:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

-ремонт(устройство) площадок перед входом в подъезд;

-замена бордюрного камня.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

устройство новых пешеходных дорожек;

ремонт существующих пешеходных дорожек;

замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

окраска бордюрного камня;

установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядком общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018- 2030 годы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений утверждаются нормативными правовыми актами администрации Дубровского района.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования формируются по итогам проведения комиссионной оценки и отбора предложений заинтересованных лиц общественной комиссией, которая   впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Положение об общественной комиссии утверждается постановлением администрации Дубровского района.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.    Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Дубровского района. Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников.

В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта утверждается постановлением администрации Дубровского района.

Для реализации благоустройства объектов недвижимости (включая объекты незавершенного строительства и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится следующее основное понятие:

Под территорией, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей понимается территория с расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельными участками, находящимися в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Дубровского района, приведен в приложении №7 к настоящей программе.

С целью проведения мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений  с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года с соответствии  с требованиями утвержденных правил благоустройства на территории Дубровского городского поселения, администрация Дубровского района разрабатывает и утверждает график проведения инвентаризации территорий.

По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории.  Паспорт благоустройства территории утверждается главой администрации Дубровского района. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

Применение программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Дубровское городское поселение».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития р. п. Дубровка на долгосрочный период, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Дубровского муниципального района, программы социально-экономического развития Дубровского муниципального района на среднесрочный период.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими документами:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21.11.2016 г. №10) утвержденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию приоритетным проектам.

Приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018- 2022 годы»

письма Министерства экономического развития РФ и Минфина России от 6 февраля 2023 г. №№ 3493-ПК/Д19и, 26-02-06/9321;

постановления Правительства Брянской области от 4 сентября 2023 г. № 417-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга, оценки эффективности и контроля за реализацией государственных программ Брянской области» (с изменениями и дополнениями);

постановления Правительства Брянской области от 24 декабря 2018 г. №	682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование

современной городской среды Брянской области»;

синхронизация муниципальных программ с государственной программой «Формирование современной городской среды Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 24 декабря 2018 г. № 682-п;

обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Брянской области и муниципального образования (городского округа), установленных документами стратегического планирования;

обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом  необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и целевых показателей их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственной программе «Формирование современной городской среды Брянской области».

III. Цель и задача, целевой индикатор программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения;

-повышение уровня доступности инвалидов и других маломобильных групп населения на объекты благоустройства и в жилой фонд.

Муниципальной программой обеспечена возможность проверки 
и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов) количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации муниципальной программы.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Решение поставленных задач обеспечивается результатами реализации муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы по повышению уровня:

-благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;

-благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

-уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения;

-доступности инвалидов и других маломобильных групп населения на объекты благоустройства и в жилой фонд

решаются посредством реализации основных мероприятий (приложение 9 к муниципальной программе).

IV. Характеристика мероприятий программы

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству (приложение № 5):

- Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора).

- Благоустройство муниципальных территорий общего пользования

р. п. Дубровка.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых

результатов:

 риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

 финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения;

 при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием

претендентов;

 несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может

привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

 заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями,

которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных

образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности

использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

V. Положения, включаемые в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» для получения федеральной субсидии

- Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Объем средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, должен составлять не менее 5% от общего объема средств федеральной субсидии.

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора.

- Показатели усредненной стоимости капитального ремонта

- дворовых территорий

- (по видам работ на 1 квартал 2017 года)

- Минимальный перечень

| - № п/п | - Наименование вида ремонта | - Ед. изм. | - Стоимость, руб. (с непредв. И НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Ремонт дворовых проездов |  |  |
|  | - Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2) | - 1 м2 | - 1043 |
|  | - Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3) | - 1 м2 | - 667 |
|  | - Разборка бортовых камней | - 1 мп | - 350 |
|  | - Установка бортовых камней - БР 100.30.15 | - 1 мп | - 937 |
| - 2 | - Освещение дворовых территорий |  |  |
|  | - Установка уличного светильника на стене здания | - 1 шт | - 4167 |
|  | - Установка уличного светильника на опоре | - 1 шт | - 11451 |
|  | - Прокладка кабеля | - 1 пм | - 272 |
|  | - Шкаф распределительный | - 1 шт | - 13148 |
| - 3 | - Установка скамеек | - 1 шт | - 6829 |
| - 4 | - Установка урн для мусора | - 1 шт | - 1769 |

- В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок; автомобильных парковок; озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр; устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов; устройство новых пешеходных дорожек; ремонт существующих пешеходных дорожек; окраска бордюрного камня; установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок; отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц; устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения; установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц.

- Показатели усредненной стоимости капитального ремонта

- дворовых территорий

- (по видам работ на 1 квартал 2017 года)

- Дополнительный перечень

| - № п/п | - Наименование вида ремонта | - Ед. изм. | - Стоимость, руб. (с непредв. и НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Устройство парковочных карманов (асфальтобетонное покрытие) | - 1 м2 | - 1313 |
| - 2 | - Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий | - 1 м2 | - 1313 |
| - 3 | - Устройство новых пешеходных дорожек | - 1 м2 | - 1097 |
| - 4 | - Ремонт пешеходных дорожек |  |  |
|  | - Ремонт асфальтового покрытия (тип 6) | - 1м2 | - 737 |
|  | - Ремонт асфальтового покрытия (тип 6) | - 1 м2 | - 466 |
| - 5 | - Разборка бортовых камней | - 1 пм | - 350 |
|  | - Установка бортовых камней БР100.20.8 | - 1 пм | - 743 |
| - 6 | - Замена люков и кирпичных горловин колодцев | - 1 люк | - 8901 |
| - 7 | - Озеленение территорий |  |  |
|  | - Посадка деревьев | - 1 шт | - 5596 |
|  | - Посадка кустарников | - 1 пм | - 1541 |
|  | - Устройство газонов | - 1 м2 | - 259 |
|  | - Валка деревьев в городских условиях | - 1 м3 | - 957 |
|  | - Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня | - 1 м3 | - 3997 |
|  | - Корчевка пней вручную | - 1 пень | - 1861 |
|  | - Формовочная обрезка деревьев (кронирование) | - 1 дерево | - 5563 |
| - 8 | - Установка игрового, спортивного оборудования |  |  |
|  | - Покрытие Мастерфайбр для детских игровых площадок т.10мм | - 1 м2 | - 1200 |
|  | - Покрытие Мастерфайбр для открытых спортивных площадок т.10мм | - 1 м2 | - 1250 |
|  | - Нанесение разметки для игровых видов спорта | - 1 пм | - 150 |
|  | - Асфальтобетонное покрытие | - 1 м2 | - 1097 |
|  | - Песчано – гравийное покрытие | - 1 м2 | - 160 |
|  | - Турник с брусьями «Акробат» | - К-т | - 22277 |
|  | - Спортивный тренажер - «Жим сидя» | - К-т | - 31824 |
|  | - Спортивный тренажер «Гребля» | - К-т | - 41159 |
|  | - Спортивный тренажер «Пресс» | - К-т | - 21110 |
|  | - Спортивный тренажер «Хипс» | - К-т | - 42432 |
|  | - Спортивный тренажер «Скороход» | - К-т | - 58344 |
|  | - Спортивный тренажер «Бабочка» | - К-т | - 68952 |
|  | - Баскетбольный щит | - К-т | - 26520 |
|  | - Ворота футбольные | - К-т | - 25460 |
|  | - Качели двухместные (жестокий подвес) | - К-т | - 27475 |
|  | - Качели одноместные (жестокий подвес) | - К-т | - 18246 |
|  | - Качели | - К-т | - 321248 |
|  | - Качели «Мечта» | - К-т | - 52191 |
|  | - Песочница (L=2000мм) | - 1 шт | - 9123 |
|  | - Песочница (2,5х2,5х0,3) | - 1 шт | - 19731 |
|  | - Горка детская h=1,5 | - К-т | - 62906 |
|  | - Горка детская h=1,2 | - К-т | - 54101 |
|  | - Детский игровой комплекс «Радуга» | - К-т | - 210219 |
|  | - Детский игровой комплекс «Пионер» | - К-т | - 312724 |
| - 9 | - Установка оборудования для хозяйственных площадок |  |  |
|  | - Коврочистка | - шт | - 10502 |
|  | - Стойка для сушки | - К-т (2 шт) | - 4084 |
| - 10 | - Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок | - 1 пм | - 1394 |
| - 11 | - Устройство пандусов | - 1 м2 | - 5932 |
| - 12 | - Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок |  |  |
|  | - Бетонные | - шт | - 1011 |
|  | - Металлические столбики | - шт | - 1093 |
| - 13 | - Установка вазонов, цветочниц | - шт | - 4603 |

- Минимальная доля финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет не менее 5%.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

- Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, выше указанный порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

- Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

- Провести обсуждения с заинтересованными гражданами и учреждениями дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу с добавлением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

- VI. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в рамках Приоритетного проекта

- В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке ( далее – муниципальная общественная комиссия).

- Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

- VII. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу

- Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

- Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

- Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

- VIII. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит к концу 2030 года:

улучшить содержание объектов благоустройства, и в целом, внешнего облика Дубровского городского поселения;

улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Дубровского городского поселения;

- повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Дубровского городского поселения;

- повышение эстетического качества среды территории поселка и формирование современного облика Дубровского городского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018- 2030 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измер. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Количество благоустраиваемых дворовых территорий | Ед. | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустраиваемых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват благоустраиваемыми дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустраиваемых муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустраиваемых муниципальных территорий общего пользования | Кв. м. | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустраиваемых муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |
| - Установка урн |  |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
|  | Урна уличная Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |
| 5. Ремонт (устройство) площадок перед входом в подьезд |  |
| 6. Замена бордюрного камня |  |

Приложение 4

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских игровых площадок |
| 2 | Устройство и ремонт тротуаров |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство парковок |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство ограждений |

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018 - 2030 гг. представлен в приложении №5 к муниципальной программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2020- 2030 гг. представлен в приложении №6 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц представлен в приложении №7 к муниципальной программе.

Адресный перечень территорий индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на 2018 – 2030 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» представлен в приложении №8.

Приложение №5

Перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в р.п. Дубровка в 2018- 2030 годах.

| № п/п | Наименование объекта |  | Площадь дворовой территории (м2)* | Объем финансирования (руб) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства заинтересованных лиц |  |
| 2018 – 3 344 177, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, 2-й Микрорайон, д. 12, д.13, д.14, д.15, д.17 | 14350 | 3313019,85 | 3147368,85 | 165650,99 | 31157,45 | 2018 |
| 2020 – 3 945 552,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, 2-й Микрорайон, д. 20 | 2247 | 813408,30 | 792142,26 | 8001,44 | 13264,60 | 2020 |
| 2 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, 2-й Микрорайон, д. 7 | 1631 | 644838,20 | 632788,20 | 6391,80 | 5658,20 | 2020 |
| 3 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, 2-й Микрорайон, д. 21 | 1726 | 923420,00 | 910257,74 | 9194,52 | 3967,74 | 2020 |
| 4 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, 2-й Микрорайон, д. 24 | 2573 | 600945,53 | 587845,26 | 5937,83 | 7162,44 | 2020 |
| 5 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул. Ленина,д.67, д.69, д.71 | 6092 | 962940,00 | 940167,40 | 9496,64 | 13275,96 | 2020 |
| 2021 – 498 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул. Ленина, д.65 | 1580 | 498420,00 | 491012,28 | 4959,72 | 2448,00 | 2021 |
| 2022 – 3 664 696,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.4, д.6. | 2500 | 813574,80 | 774661,58 | 28316,26 | 10596,96 | 2022 |
| 2 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул.324 Дивизии, д.7А | 2500 | 636412,80 | 602 802,01 | 22034,27 | 11576,52 | 2022 |
| 3 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул.324 Дивизии, д.25, д.26 | 5700 | 1094061,60 | 1051580,85 | 38438,49 | 4042,26 | 2022 |
| 4 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул. Олега Кошевого, д.50А | 3100 | 1120647,60 | 1068279,16 | 39048,86 | 13319,58 | 2022 |
| 2023 – 3 275 205,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул.Баранова, д.12, д.14, д.16 | 2300 | 3275205,73 | 3194241,80 | 32265,07 | 48698,86 | 2023 |
| 2024 – 2 457 503,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул.Гоголя, д.33 | 2800 | 905092,63 | 885124,15 | 8940,65 | 11027,84 | 2024 |
| 2 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул. Драгунского, д.23 | 4100 | 1552411,35 | 1518744,19 | 15340,84 | 18326,31 | 2024 |
| 2025 – 3 073 477,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.31 | 2500 | 1528738,09 | 1379716,69 | 13936,53 | 135084,87 | 2025 |
| 2 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.42 | 2000 | 809405,95 | 795227,77 | 8032,59 | 6145,59 | 2025 |
| 3 |  | Дворовая территория р.п. Дубровка, ул. Сельхозтехника, д.1А | 3100 | 735333,80 | 720783,02 | 7280,63 | 7270,15 | 2025 |
| 2026 – 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 – 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 – 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 – 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 – 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

Адресный перечень территорий общего пользования планируемых к благоустройству в р.п. Дубровка в 2018- 2030 годах.

| № | Наименование объекта | Площадь территории (м2) | Объем финансирования (руб.) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  | 2019 год – 4 437 576, 07 |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественная территория «Парк» ул. Фокина | 12103,00 | 4437576,07 | 4393200,30 | 44375,77 | 2019 |
| 2020 год – 2 408 326,15 В рамках программ (проектов) инициативного бюджетирования Дубровского муниципального района Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Благоустройство сквера Партизанской Славы» в поселке Дубровка Дубровского района Брянской области | 2392 | 2408326,15 | 2168684,84 | 114141,31 +125500,00(средства заинтересованных лиц) | 2020 |
| 2021 год – 5 547 170,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественная территория «Парк» ул. Фокина | 12103 | 3051160,71 | 3020696,75 | 30463,96 | 2021 |
| В рамках программ (проектов) инициативного бюджетирования Дубровского муниципального района Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт и благоустройство территории Памятника танкистам в р.п. Дубровка |  | 2496010,00 | 2247907,00 | 118311,00+129792,00 |  |
| 2023 год В рамках программ (проектов) инициативного бюджетирования Дубровского муниципального района Брянской области – 2 499 984,94 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство детско-спортивного комплекса в р.п. Дубровка |  | 2499984,94 | 2251486,42 | 118499,29+129999,23 (заинтер. лиц) | 2023 |
| 2024 год – 2 998 130,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественная территория «Пляж на озере п. Дубровка» |  | 498130,95 | 493149,64 | 4981,31 | 2024 |
|  | В рамках программ (проектов) инициативного бюджетирования Дубровского муниципального района Брянской области – 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка 1 этап |  | 2500000,00 | 2322600,00 | 47400,00+ 130000,00 (заинт. лиц) | 2024 |
| 2025 год – 2 325 000,00 В рамках программ (проектов) инициативного бюджетирования Дубровского муниципального района Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка. 2 этап |  | 2325000,00 | 2182059,00 | 22041,00+120900,00 (заинт. лиц) | 2025 |
|  | 2026 год – 2 995 794,14 |  |  |  |  |  |
| 1 | «Благоустройство общественной территории «Аллея Славы» ул. 324 Дивизии в р.п. Дубровка (1 этап)» |  | 2995794,14 | 2965836,20 | 29957,94 | 2026 |
|  | 2027 год – 2 870 807,28 |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественная территория «Сквер» по ул. Победы в р.п. Дубровка |  | 2870807,23 | 2842099,21 | 28708,07 | 2027 |
|  | 2028 год – 2 904 593,87 |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественная территория «Сквер» по ул. Кирова в р.п. Дубровка |  | 2904593,87 | 2875547,93 | 29045,94 | 2028 |

Приложение №7

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц.

| № п/п | Наименование, принадлежность | Адрес | ФИО руководителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровское РАЙПО | Р.п. Дубровка, ул. Ленина, д.88. | Лукашова В.А. |  |

Приложение №8

Адресный перечень территорий индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на 2018 – 2030 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| № п/п | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Р.п. Дубровка, ул. Лермонтова, д.22 | Изготовление забора, укладка тротуарной плитки |
| 2 | Р.п. Дубровка, ул. Советская, д.6, кв. 1. | Изготовление забора, укладка тротуарной плитки |
| 3 | Р.п. Дубровка, ул. Советская, д.6, кв. 2. | Изготовление забора |
| 4 | Р.п. Дубровка, ул. Гоголя, д.19. | Изготовление забора, укладка тротуарной плитки |

Приложение №9

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» на 2018-2030 год.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов р.п. Дубровка, 2-й Микрорайон, д. 12, д.13, д.14, д.15, д.17 | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2018 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн и оборудование детской площадки |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов р.п. Дубровка, 2-й Микрорайон, д.20, д.7, д.21, д.24. | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2020 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн и оборудование детской площадки |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов р.п. Дубровка, ул. Ленина, д.67, д.69, д.71 | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2020 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн и оборудование детской площадки |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов р.п. Дубровка, ул. Ленина, д.65 | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2021 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн и оборудование детской площадки |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Дубровка: ул. 60 лет Октября, д.4, д.6; ул. 324 Дивизии д.7А; ул. 324 Дивизии, д.25, д.26; ул. Олега Кошевого, д.50А. | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2022 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн и оборудование детской площадки |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Дубровка: ул. Баранова, д.12, д.14; ул. Баранова, д.16. | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2023 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн и оборудование детской площадки |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов р.п. Дубровка: ул. Гоголя, д.33; ул. Драгунского, д.23. | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2024 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн и оборудование детской площадки |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов р.п. Дубровка: 1-й Микрорайон, д.31; 1-й Микрорайон, д.42; ул. Сельхозтехника, д.1А. | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2025 год | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения | Установка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство уличного освещения, установка скамеек, урн |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2019 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| «Благоустройство сквера Партизанской Славы» в поселке Дубровка Дубровского района Брянской области | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2020 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2021 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Ремонт и благоустройство территории Памятника танкистам в р.п. Дубровка | Администрация Дубровского район |  | декабрь 2021 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Обустройство детско-спортивного комплекса в.р.п.Дубровка | Администрация Дубровского район |  | Декабрь 2023 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Благоустройство общественной территории «Пляж на озере п. Дубровка» | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2024 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка 1 этап | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2024 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка. 2 этап | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2025 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| «Благоустройство общественной территории «Аллея Славы» ул. 324 Дивизии в р.п. Дубровка (1 этап)» | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2026 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Благоустройство общественной территории «Сквер» по ул. Победы в р.п. Дубровка | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2027 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |
| Благоустройство общественной территории «Сквер» по ул. Кирова в р.п. Дубровка | Администрация Дубровского района |  | декабрь 2028 год | Повышение уровня благоустройства общественных территорий р.п. Дубровка Дубровского городского поселения |  |

Приложение № 10

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» | Всего: |  |  |  |  |  | 3344,177 | 4437,576 | 6353,878 | 6045,591 | 3664,696 | 5775,190 | 5455,64 | 5398,48 | 2995,80 | 2870,81 |  |  |  | 2904,60 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: | ФБ, ОБ |  |  |  |  | 3147,369 | 4393,200 | 6031,886 | 5759,616 | 3497,323 | 5445,728 | 5219,62 | 5077,789 | 2965,84 |  |  | 2842,10 | 2875,55 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 165,651 | 44,375 | 153,163 | 153,783 | 127,838 | 150,764 | 76,67 | 51,291 | 29,96 |  |  | 28,71 | 29,05 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | СС |  |  |  |  | 31,157 | 0,0 | 168,829 | 132,192 | 39,535 | 178,698 | 159,36 | 269,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Всего на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  | 3344,177 | 0,0 | 3945,552 | 498,420 | 3664,696 | 3275,206 | 2457,51 | 3073,48 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | в том числе: | ФС, ОБ |  |  |  |  | 3147,369 | 0,0 | 3863,201 | 491,06 | 3497,323 | 3194,242 | 2403,87 | 2895,73 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 165,651 | 0,0 | 39,022 | 4,96 | 127,838 | 32,265 | 24,29 | 29,25 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | СС |  |  |  |  | 31,157 | 0,0 | 43,329 | 2,4 | 39,535 | 48,699 | 29,36 | 148,50 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Всего на общественные территории: |  |  |  |  |  | 0,0 | 4 437,576 | 2408,326 | 5547,171 | 0,0 | 2499,984 | 2998,13 | 2325,00 | 2995,80 |  |  | 2870,81 | 2904,60 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | в том числе: | ФБ, ОБ |  |  |  |  | 0,0 | 4 393,200 | 2168,684 | 5268,604 | 0,0 | 2251,486 | 2815,75 | 2182,059 | 2965,84 |  |  | 2842,10 | 2875,55 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 0,0 | 44.376 | 114,141 |  | 0,0 | 118,499 | 52,39 | 22,041 | 29,96 |  |  | 28,71 | 29,05 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | СС |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 125,500 |  | 0,0 | 129,999 | 130,0 | 120,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

Приложение №11

План

реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | I4 квV | 1 кв. | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Организация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Админи страция Дубровского района | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | -_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по благоустройству территорий общественного пользования | Админи страция Дубровского района | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |